

### 

#### **赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程**招标公告

##### 招标项目编号：ZYZBPMYY20230011

# 招 标 文 件

**招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司**

**二〇二三年九月**

**目 录**

[第一章 招标公告 1](#_bookmark0)

[第二章 投标人须知 3](#_bookmark1)

[第三章 投标文件格式 5](#_bookmark7)

**第一章 招标公告**

**赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程招标公告**

招标项目编号：ZYZBPMYY20230011

1、招标条件

赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的砌筑工程进行公开招标。

**2、工程概况与招标范围**

* 1. 工程名称：赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目
  2. 标段名称：赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程
  3. 建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东。
  4. 工程规模：项目总建筑面积 16186 平方米，其中：地上建筑面积 11070 平方米，地下停车场 5116 平方米。
  5. 招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部砌筑工程。
  6. 工期：2023 年 12 月 30 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）
  7. 质量要求：自治区“草原杯”

**3、投标人资格要求**

* 1. 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
  2. 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

* 1. 本项目采用网上招投标方式（**全过程网上招投标**）。
  2. 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件，投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2023 年 9月 15日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

**7、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招标人：内蒙古中亿建筑有限公司

地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联系人：徐女士

电话：13171377232

1. **投标人须知**
2. **工程概况**

工程名称：赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目

标段名称：赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程

建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东。

工程规模：项目总建筑面积 16186 平方米，其中：地上建筑面积 11070 平方米，地下停车场 5116 平方米。

**二、招标内容**

招标范围：赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程。

**三、工程要求**

工期：2023年10月10日前完成砌筑工程（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：自治区“草原杯”。

1.填充墙砌体一般尺寸允许偏差；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 项目 | | 允许偏  差（MM） | 检验方法 |
| 1 | 轴线位移 | | 5 | 用尺检查 |
| 垂直度 | 小于或等于3米 | 3 | 用2米托线板或吊线、尺检查 |
| 大于3米 | 5 |
| 2 | 表面平整度 | | 5 | 用2米靠尺或楔形塞尺检查 |
| 3 | 门窗洞口（后塞口） | | ±5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口偏移 | | 10 | 用经纬仪或吊线检查 |

1. 填充墙砌体采用专用砂浆砌筑，灰缝饱满，拉结筋应开槽，砂浆应随拌随用。
2. 填充墙砌筑时应错缝搭接砌筑1/2，填充墙砌至接近梁板底时，应留30mm---50mm空隙。

**四、付款方式**

全部二次结构砼完成，主体验收完成，玉龙杯验收合格后，拨付工程总价款的65%，2023年年底付清剩余35%。

**五、税率**

付款前提供不低于1%的普通发票。

**六、最高上限价**

**七、投标要求**

**投标截止日期：2023 年 9 月 15 日上午9：00**

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 **[nmgzyjzzc@163.com](mailto:nmgzyjzzc@163.com)**

**投标文件名称格式为：平民医院砌筑工程+投标人名称**

**必须按此格式命名，否则视为废标!!!**

投标文件份数：1份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。

**第三章 投标文件格式**

**一、投标函及投标函附录**

###### 

**（一）投标函**

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方加盖公章的报价单为准，按合同约定时间进场。按合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到 自治区“草原杯”要求。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 砌筑工程 | m2 | 10260 |  | 砌筑面积 |
| 注：实际砌筑面积，刨除门窗洞口，刨除构造柱。 | | | | | |

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

联系电话：

**（二）承诺书**

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对赤峰平民医院医养结合互联网医院建设项目砌筑工程（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

##### 

1. **近三年完成工程业绩**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 所获奖项 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |